РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВОРОКОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2023 г.                                      с. Вороковка                               № 19

Об утверждении мероприятий администрации Вороковского сельсовета

по проведению двухмесячника по благоустройству на территории Вороковского сельсовета

В целях благоустройства территорий населенных пунктов Вороковского сельсовета, на основании   Устава Вороковского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Объявить двухмесячник по благоустройству на территории Вороковского сельсовета с 25 апреля до 23 июня 2023 года.

2. Утвердить мероприятия администрации Вороковского сельсовета по проведению двухмесячника по благоустройству на территории Вороковского сельсовета (прилагаются).

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Вороковского сельсовета                                                В.В.Лопатин

Приложение

к постановлению администрации

Вороковского сельсовета

№  19  от 25.04.2023 г.

Мероприятия

Администрации Вороковского сельсовета по проведению двухмесячника по благоустройству на территории Вороковского сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок ис- полнения | Ответствен- ный | Примеча-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Уборка придомовых территорий жителями, покраска палисадников | до 09.05. | Жители сел |  |
| 2 | Проведение субботников по уборке территорий, закрепленных за организациями | до 09.05. | Руководители организаций |  |
| 3. | Проведение мероприятий по очистке территорий сел от мусора | Постоянно | Специалисты администра- ции, депутаты сельского Совета, жители сел |  |
| 4. | Ремонт детских площадок | До 15.06 | Лопатин В.В. |  |
| 5. | Работа с собственниками заброшенных участков по уборке сухостоев | До 1.06. | Лопатин В.В. |  |
| 6. | Работа с собственниками частных домов по благоустройству своей территории | До 1.07. | Лопатин В.В. |  |
| 7 | Проведение субботника по очистке от мусора берегов р.Кемь, прилегающих к селам лесов. | До 17.05. | Лопатин В.В |  |
| 8 | Проведение проверки на предмет наличия указателей названий улиц, номеров домов. В случае их отсутствия – восстановление. | До 01.05. | Белобородова В.А. |  |
| 9 | Вывозка мусора с территории кладбищ из мест его складирования | До 01.06. | Лопатин В.В. |  |
| 10 | Профилировка и подсыпка гравийных дорог внутри села | До 30.07. | Лопатин В.В. |  |
| 11 | Принимать меры убеждения и принуждения к жителям сел по уборке древесных отходов (макаронник) | постоянно | Лопатин В.В. |  |